工作安排(2017年2月14号-2017年3月底):

1. 8通道膜芯片杂交仪断点保护功能(乐观一周,最多两周)
2. 8通道膜芯片杂交仪更改安装默认路径,部分软件友好性(一天之内)
3. 光化学发光数据分析功能软件(电子周老师需求两周,评估至少两周)
4. 光化学发光其他需求(没有确定,需要将数据分析功能完善后待定)
5. ~~条码扫描仪英文版软件(已完成:2017-02-15,提前一天完成且提交)~~