工作安排(2017年2月14号-2017年3月底):

1. ~~8通道膜芯片杂交仪断点保护功能(已完成:2017-02-22,完成时间一周半)~~
2. ~~8通道膜芯片杂交仪更改安装默认路径,部分软件友好性(已完成:2017-02-21)~~
3. 光化学发光数据分析功能软件(电子周老师需求两周,评估至少两周)
   1. LIA-12需求评定(2017-2-23需求评定):
      1. 面积值改成信号值
      2. 拟合分段,分段区间可选
      3. 拟合方法可选
      4. 区间拟合重合处采用加权平均的方法取值做误差拟合
      5. 拟合曲线分三段,三个公式,拟合曲线为一条
      6. 浓度的反算,双向均可计算
      7. 拟合公式显示
      8. 数据源能从EXCEL粘贴
      9. 4个R^2值可见(暂定)
4. 光化学发光其他需求(没有确定,需要将数据分析功能完善后待定)
5. ~~条码扫描仪英文版软件(已完成:2017-02-15,提前一天完成且提交)~~